2025-2026

Verslagen .NET project

Naam Team Namen teamleden

## Sprintplanning

Sprint 1 van 12/11/2025 tot 21/11/2025

Datum: 12/11/2025

Aanwezig: Jasper, Islam, Lucas, Daan

Verslaggever: Jasper

Acties:

Jasper: tafel reserveren en reservaties beheren.

Lucas: mail versturen emailservice en mails beheren.

Islam: Inloggen en account aanmaken.

Daan: bestelling afrekenen en bestelling plaatsen.

## Daily stand-up

Daily Stand-up nr. 1

Datum:14/11/2025

Aanwezig: Islam, Jasper, Lucas, Daan

Verslaggever: Islam

Verslag:

Bespreek hier kort hoever iedereen op schema zit (wie wat al gedaan heeft sinds de vorige keer en wie waar nu mee bezig is), wie er hulp nodig heeft en welke acties er moeten ondernomen worden.

Jasper: Begonnen met reservaties beheer en reservaties maken,bijna klaar met reservateis maken, alleen nog validaties. Geen hulp nodig op dit moment.

Daan: Bezig met bestelling aanmaken, viewmodel en validatie moet nog afgemaakt worden. Geen hulp nodig op dit moment.

Lucas: Bezig met mails beheren, zit vast met hoe je de index van de gekozen mail moet doorsturen. Op dit moment nog geen hulp nodig.

Islam: Login klaar, bezig met registreren af te maken en css toe te passen aan login/registratie om het mooier te maken. Geen hulp nodig op dit moment.

Daily stand-up

Daily Stand-up nr. 2

Datum: 17/11/2025

Aanwezig:Daan Storms, Jasper Versmissen, Islam Sadaev

Verslaggever: Daan Storms

Verslag:

Jasper Versmissen:

Reservaties kunnen aangemaakt en getoont worder, gaat nog reservaties validerene dat er nog tafels vrij zij, geen hulp nodig

Islam Sadaev

Er kan ingelogd end geregistreerd worden, maakt nog een standaard admin, blijkt geen hulp nodig te habben

Lucas Das (online)

mail server is werkend gaat nu de template lijst aanpassen wat er de vorige stand-up besproken was, en met de nieuwsbrief functionaliteit beginnen, geen hulp nodig

Daan Storms

Moet nog enkele dingen vervolledigen en de bestelling linken aan validatie, kan niet in eigen sql database, geen hulp nodig

## Daily stand-up

Daily Stand-up nr. 3

Datum: 17/11/2025

Aanwezig: Daan, Jasper, Islam, Lucas

Verslaggever: Lucas

Verslag:

Daan: validatie toevoegen juiste reservatie methode en bestelling afrekenen afwereken, momeenteel geen hulp

Jasper: validatie van tafels in reserveren in orde, gaat nu crud scher voor reservaties maken geen hulp nodig

Islam: login volledig af en eerste gebruiker is eigenaar, gaat nu wachtwoord vergeten functionaliteit, geen hulp

Lucas:  mail service en templates  bewerken volledig af, en ga nu nieuwsbrief functionaliteit toevoegen en helpen met mensen die de mailservice moeten gebruiken.

## Daily stand-up

Daily Stand-up nr.4

Datum:21/11/2025

Aanwezig: Daan, Jasper, Islam, Lucas

Verslaggever: Jasper

Verslag:

Jasper: crud schermen zijn in orde, mail sturen van reservatie in orde bergen en heeft Lucas zijn hulp voor nodig.

Islam: account verwijderen is gelukt, wachtwoord functionaliteit en gebruiker beheren meebezig en heeft Lucas zijn hulp voor nodig.

Lucas: nieuwsbrief is bij na af, mee bezig met loggen van mails en geen hulp nodig.

Daan: bestelling werkt op juiste reservatie, mee bezig met functie maken van bestelling afreken, geen hulp nodig.

## Sprintreview

Sprintreview nr. 1

Datum: 21/11/2025

Aanwezig: Lucas, Daan, Jasper, Islam, Maarten(Klant)

Verslaggever: Lucas

Presentator(s): Islam, Jasper

Voorbereiding (door de presentators):

In groep bespreken wat we gingen bespreken en in welke volgorde

Presentatie (verslaggever):

Registratie en inlog pagina’s, reservatie en reservatie beheer, korte uitleg over de mail

Een de klant gaf feedback

Feedback van de klant (verslaggever):

login: * bij verplichte velden.

Registratie pagina opmaak verbeteren

mail: pagina opmaak moet beter

beheren en mails in dashboard niet in de navbar

styling even: icons inplaats van tekst

logo en restaurant naam

Reflectie en verbeterpunten (verslaggever):

Buttons zoals edit verander naar icoontjes en mail pagina vermooien - Jasper

Opmaak over de hele site hetzelfde stellen – Islam

Beheer pagina’s en de mail verplaatsen naar dashboard voor de eigenaar -Daan

Logo en favicon voor de website maken, en toevoegen op de homepage -Lucas

(tapas)

Registratie pagina bewerken zoals verplichte velden aangeven -Islam

## Sprintplanning

Sprint 2 van 24/11/2025 tot 05/12/2025

Datum:24/11/2025

Aanwezig: Daan Storms, Jasper Versmissen, Lucas Das, Islam Sadaev

Verslaggever: Daan Storms

Acties:

Noteer hier welke usecase / functionaliteiten worden opgenomen tijdens deze sprint, door wie deze worden uitgevoerd, opmerkingen over deze UseCases en of deze UseCase afgewerkt zijn op het einde van de sprint.

In progress mails beheren (L)(logboek nakijken + andere mails nakijken ), reservatie beheren(J), bestelling afrekenen(D) , wachtwoord aanvragen (I), wachtwoord beheren (I)

Lucas Das: tafels beheren (CRUD scherm tafels )

Daan Storms: tafels toewijzen (toon lijst reservaties, selectie 1 reservatie, toon visualisatie van tafels under geselecteerde reservatie, clikken op tafel wijst tafel aan deze reservatie too + highlight + save knop )

Jasper Versmissen: bestelling afhandelen en leveren

Islam Sadaev: gebruikers beheren (CRUD scherm gebruikers )

## Daily stand-up

Daily Stand-up nr.5

Datum:26/11/2025

Aanwezig: Daan, Jasper, Islam, Lucas

Verslaggever: Islam

Verslag:

Jasper: CRUD scherm van de KOK af, gaat nu CRUD scherm van de ober doen. geen hulp nodig.

Daan: Bezig met bestelling te veranderen, om menu’s te laten tonen ipv selecties. Gaat verder werken aan toewijzen van de tafels. geen hulp nodig.

Lucas: Gaat nu CRUD tafels doen. Geen hulp nodig.

Islam: Wachtwoord vergeten en account beheer is af. Gaat nu beginnen met Gebruikersbeheer. Geen hulp nodig.

## Daily stand-up

Daily Stand-up nr.6

Datum:28/11/2025

Aanwezig: Daan, Jasper, Islam, Lucas

Verslaggever: Lucas

Verslag:

Jasper: heeft de home en contact pagina bijna af, gaat kijken of mails versturen werkt bij reservatie.

Moet wachten tot Daan klaar is met de connectie tussen tafels en reservatie om verder te kunnen

Daan: bestelling vervolledigt. Gaat verder met tafels toewijzen zodat Jasper verder kan, geen hulp nodig

Islam: wachtwoord vergeten versturen is werkend en een mooie html, gaat met gebruikersbeheer beginnen.

Lucas: nieuwsbrief afgewerkt dat nu de template opslaat als de mail service niet werkt en die verwijdert wordt als de mail verstuurd is, nu bezig met het logo voor het restaurant, gaat daarna verder werken aan tafels beheren

## Daily stand-up

Daily Stand-up nr.6

Datum:28/11/2025

Aanwezig: Daan, Jasper, Islam, Lucas

Verslaggever: Lucas

Verslag:

Jasper: Heeft hoofd contact menu en versturen van mails afgemaakt. Gaat bij de ober en kok de tafels toevoegen, heeft geen hulp meer nodig. Gaat ook de foto’s in juiste mappen zetten.

Daan: Tafels toewijzen werkt. Gaat bestelling aanpassen om een paar fouten op te lossen. Op dit moment geen hulp nodig.

Islam: Heeft gebruikersbeheer afgekregen, gaat nu

Lucas: heeft de crud functionaliteit van tafels beheren werkend gekregen, gaat vandaag het bevestigings scherm bij het aanmaken van de tafel  toevoegen en de waarschuwing tonen bij het wijzigen van de tafel als er lopende bestellingen zijn voor die tafel

## Sprintreview

Sprintreview nr.2

Datum:5/12/2025

Aanwezig: Lucas, Daan, Islam, Jasper

Verslaggever: Jasper

Presentator(s): Lucas en Daan

Voorbereiding (door de presentators):

· Logo ontwerpen (Lucas)

· Mails beheren (feedback van vorige keer verwerken) (Lucas)

· Gebruikersrollen beheren (Lucas)

· Bestelling plaatsen (Daan)

· Werkborden voor kok en ober (Daan)

· Tafels beheren (Daan)

Presentatie (verslaggever):

· Uitleg over de verwerkte feedback van de vorige meeting (inloggen, mailpagina en iconen)

· Parameters beheren

· Gebruikersrollen beheren

· Nieuw logo

· Menu en bestellingen plaatsen

· Werkborden voor ober en kok

· Tafels beheren

Feedback van de klant (verslaggever):

· Linken in de navbar moeten naar het dashboard verwijzen

· Bij “Mijn account”: knop “wijziging opslaan” hernoemen naar “opslaan”

· Bij tafels aanmaken: terugknop aanpassen met rollen

· Overzicht voor de kok aanpassen met “opstaande gerechten”; tafels aanpassen

· Opmaak van het menu verbeteren winkel cart toevoegen

· Bestellingen gemakkelijker terug te vinden maken

· “Create” van naam veranderen

· Bij “Beheren pagina”: woord “beheren” verwijderen

· Footer aanvullen met telefoonnummer en iconen voor Instagram en Facebook

· Nakijken van favicon

Reflectie en verbeterpunten (verslaggever):

Noteer hier welke concrete acties er moeten ondernomen worden.

Lucas:

· Bij tafels aanmaken: terugknop aanpassen met rollen

· Bij “Mijn account”: knop “wijziging opslaan” hernoemen naar “opslaan”

· “Create” van naam veranderen

· Bij “Beheren pagina”: woord “beheren” verwijderen

· Nakijken van favicon

Daan:

· Opmaak van het menu verbeteren winkel cart toevoegen

· Bestellingen gemakkelijker terug te vinden maken

Jasper:

· Overzicht voor de kok aanpassen met “opstaande gerechten”; tafels aanpassen

· Footer aanvullen met telefoonnummer en iconen voor Instagram en Facebook

Islam:

· Linken in de navbar moeten naar het dashboard verwijzen

## Sprintplanning

Sprint 3 van 08/12/2025 tot 19/12/2025

Datum: 12/11/2025

Aanwezig: Jasper, Islam, Lucas, Daan

Verslaggever: Lucas

Acties:

Jasper: welkomstmail versturen, categorieen beheren

Lucas: tafels  beheren concurrency en index in behandeling. Enquete beheren en en enquite ingeven

Islam: Overzichten genereren

Daan: gerechten beheren, drank beheren

## Daily stand-up

Daily Stand-up nr.7

Datum:12/12/2025

Aanwezig: Daan, Jasper, Islam, Lucas

Verslaggever: Islam

Verslag:

Jasper: Heeft de welkomsmail afgemaakt. Gaat feedback docent verwerken. Heeft hulp nodig van islam voor rollen beheer.

Daan: Gerechten beheren en drank beheren zijn af, moet alleen links in de navbar zetten.

Islam: Heeft Parameters en dashboard aangepast, gaat verder met kleine aanpassingen/opruimingen en overzicht genereren.

Lucas: Bezig met Enquete ingeven. Pagina gemaakt. Plaats gemaakt op homepage voor reviews. Moet wachten totdat bestelling afrekenen volledig werkt om te testen of reviews ingeven gaat lukken. Gaat nu bezig houden met mail versturen waardat link in staat.

## Daily stand-up

Daily Stand-up nr.7

Datum:19/12/2025

Aanwezig: Daan, Jasper, Islam, Lucas

Verslaggever: Islam

Verslag:

Jasper: klaar met alle usecases, heeft samen met Daan usecases Eten en drank afgemaakt. Gaat vandaag kleine errors fixe en website mooier maken.

Daan: Heeft unittesten gemaakt, gaat Lucas helpen met de laatste 3 usecases.

Islam: Heeft 2 playwright testen afgemaakt, gaat vandaag laatste deel van de rapportage overzicht afmaken en de website mooier maken met Jasper.

Lucas: Heeft review ingeven werkend gekregen. Gaat controloren of de review ingeven werkt.